## Slide 1: Проект внедрения решений умного дома в Москве: статус проекта
Апрель 2021 г.

## Slide 2: История презентации по статусу внедрения решений умного дома

## Slide 3: Дома по реновации должны стать умными, современными домами для комфортной жизни
Мы пытаемся насытить новые дома новыми решениями и в программе реновации как раз такая возможность есть
С.С. Собянин

## Slide 4: Умные дома повысят не только качество жизни граждан, но и эффективность управления городским хозяйством
Ценность
Основные направления решений умного дома
Безопасность
Комфорт
Энергоэффективность
Город
  Повышение эффективности управления
  Сокращение операционных издержек по эксплуатации и содержанию зданий, предотвращение аварийных ситуаций
Жители
  Повышение комфорта
  Упрощение взаимодействия с УК и ТСЖ
  Экономия на использовании ресурсов

## Slide 5: Потенциальный набор решений умного дома, сформированный на основе анализа лучших международных практик
Безопасность
Энерго- эффективность
Комфорт
Онлайн мониторинг парковочных мест
Умный шлагбаум
Безбарьерная среда
Использование альтернативных источников энергии
Единое мобильное приложение для дома
Единый электронный платежный документ
Пункты для беспилотной доставки с помощью дронов
Система распознавания и реагирования на шум
Единый электронный ключ доступа
Зарядка электромобилей
Инфопанели с навигацией по территории
Зарядка электровелосипедов, скутеров и пр.
Климат-контроль
Автоматизированный мониторинг и реагирование на протечки
Связь с диспетчером в множестве домовых локаций
Автоматизированное наблюдение за соблюдением чистоты
Общегородской Wi-Fi во дворе
Автоматизированный контроль наполнения мусорных баков
Снегоплавильный пункт
Дом
Вендинговые автоматы
Инфоматы для представления услуг и важной информации
Автоматизированные пункты выдачи заказов
Умные счетчики
Рекуперация тепловой и электрической энергии
Автоматизированный мониторинг и экстренное реагирование на возгорания
Автоматизированное выявление нарушений правопорядка по видеонаблюдению
Городское видеонаблюдение
Видеонаблюдение с возможностью подключения граждан
Умное освещение
Придомовая территория
Квартира
Автономное патрулирование территории дронами
Идентификация лиц, представляющих различные виды услуг
Автоматизированное управление эвакуацией
Цифровой двойник дома с прогнозной аналитикой состояния дома
Системы защиты от взломов и краж
Умный домашний помощник
Временные цифровые ключи доступа в квартиру
Умные бытовые устройства
Удаленное видеонаблюдение за квартирой
Интернет от любого провайдера
Место для посадки легких летательных аппаратов
Интернет-телевидение
Видеодомофон в мобильном телефоне
Умное освещение
Умное освещение
Единый диспетчерский центр
Автоматический контроль за состоянием окружающей среды
Решения с низким приоритетом реализации3
Решения со средним приоритетом реализации2
Решения с высоким приоритетом реализации1
1. Решения проработаны и технически готовы к внедрению в домах по реновации, построенных по Смарт-стандарту
Решения в процессе проработки на предмет востребованности и возможности реализации
Проработка решений отложена
Примечание: Приоритетность решений будет скорректирована по итогам исследования на востребованность жителями

## Slide 6: Для внедрения городских и коммерческих решений умного дома необходимо заложить городскую инфраструктуру
Высокоскоростной интернет
Умные домашние помощники
Пункты доставки
Видеодомофон
Видеонаблюдение
Умное освещение
Решения коммерческих компаний
Городские решения
Примеры решений
Уже частично заложены основы по созданию инфраструктуры и правовой базы

## Slide 7: Дома по реновации на 80% технически готовы для внедрения ключевых решений умного дома
28 домов по реновации готовы для внедрения ключевых умных решений на 80%
Распоряжение ДИТ от 23.03.18 № 64-16-129/18
Результаты обследования на 01.04.21
В 2018 г. разработан Смарт-стандарт
28 домов по реновации построено по Смарт-стандарту2
В 2020 - 2021 годах введены в эксплуатацию дома по реновации с учетом большинства пунктов Смарт-стандарта
Смарт-стандарт 1.0 – это набор технических рекомендаций к ИТ-инфраструктуре зданий и придомовых территорий, закладываемых на этапе строительства1
М.Ш. Хуснуллин сделал Смарт-стандарт обязательным, внеся его требования в технические задания на проектирование

## Slide 8: Предлагается поэтапное внедрение решений умного дома с масштабированием на всю Москву в 2024 году
Этап 3: Распространение решений умного дома на всю Москву
2022
Текущий этап
2024
Этап 1: Пилотирование приоритетных решений умного дома
Выбор приоритетных решений
Пилотирование на домах по реновации
Оценка эффекта
Утверждение обязательного Смарт-стандарта 2.0
Внедрение решений на все дома по реновации
Утверждение Смарт-стандарта 3.0
Распространение на все новые строящиеся дома
Этап 2: Распространение решений умного дома на все дома по реновации
70
домов
квартир
5
домов
14тыс.
квартир
1тыс.

## Slide 9: Статус работ по внедрению решений умного дома (1/3)
Сделано
Планируется
Технические аспекты
  Выбраны 44 решения на основе анализа лучших международных практик
  Проведен анализ готовности инфраструктуры на внедрение решений:
    12 решений технически готовы к пилотированию
    12 решений требуют проработки
    20 решений отложены
  Выявлена необходимость доработки 4+ информационных систем
  Получить технические требования от операторов для реализации коммерческих решений
  Проанализировать рынок и предложить варианты для реализации 12 решений1
  Доработать информационные системы (АСУПР, ИИСНО, АСУ ОДС, ЕиРЦ)
Организационные аспекты
  В проект вовлечено 5 Департаментов, 12 подведомственных организаций для проработки решений и 12 операторов
  Определить балансовую принадлежность и оперативное управление инфраструктурой
    Передать инфраструктуру связи на баланс города
    Повысить уровень сотрудников, обеспечивающих обслуживание умных решений
Срок
28.06.21
31.05.21
01.04.22
01.12.21
Количество решений для проработки может быть скорректировано по итогам исследования на востребованность жителями

## Slide 10: Статус работ по внедрению решений умного дома (2/3)
Сделано
Планируется
Тестирование
Финансирование
Срок
13.07.21
01.12.22
28.06.21
  Уже проведены пилотные проекты некоторых решений:
    Умные счетчики (выявлена технология безошибочной передачи данных и простоты обслуживания, обеспечена «прозрачность» расхода ресурсов)
    Умный шлагбаум (требуется поиск более эффективной технологии)
  Отобраны и описаны для жителей 41 решение
  Проводится исследование по 4 фокус-группам и с 1,5 тыс. москвичей на востребованность
  Запустить пилотирование самых востребованных решений в 5 домах по реновации
  Масштабировать успешные решения на 70 домов по реновации
    11 решений не требуют дополнительного финансирования1
  Оценить объем финансирования и трудозатраты для 12 решений2
Автоматизированный мониторинг и экстренное реагирование на возгорания, Городское видеонаблюдение, Связь с диспетчером в множестве домовых локаций, Вендинговые автоматы (коммерческая структура, инфраструктура готова), Автоматизированные пункты выдачи заказов (коммерческая услуга, инфраструктура готова), Интернет-телевидение, Интернет от любого провайдера, Автоматизированное выявление нарушений правопорядка по видеонаблюдению, Автоматизированное наблюдение за соблюдением чистоты, Единый электронный платежный документ, Умное освещение во дворе
Количество решений может быть скорректировано по итогам исследования на востребованность жителями

## Slide 11: Статус работ по внедрению решений умного дома (3/3)
Сделано
Планируется
Изменение НПА
Публичное продвижение
Срок
01.12.21
01.12.22
01.10.21
  Утвердить изменения в ПП Москвы № 660 и ПП Москвы № 146
  Разработать «Единую методику начисления за ресурсы»
  Разработать и утвердить Смарт-стандарт 2.0
  Подготовлены изменения в Постановления Правительства Москвы от 22.08.2000 №660 и от 14.03.2013 №146 для передачи имущества в эксплуатацию и управление КП МПТЦ (на текущий момент имущество в ведении управляющих компаний)
  Выявлены необходимые дополнения и изменения в Смарт-стандарт:
    конкретизация требований к организации инфраструктуры связи и созданию безопасной городской среды1
    включение новых требований для внедрения отобранных решений2
В части закладных элементов для вывода кабелей видеонаблюдения на фасады на каждом этаже здания и организации ограничения несанкционированного доступа в технические помещения посредством установки автоматически запирающихся устройств и т.д.
Перечень решений будет сформирован по итогам исследования на востребованность жителями
01.12.21
  Выпустить публичное распоряжение Правительства Москвы о начале пилотирования

## Slide 12: Следующие шаги по внедрению решений умного дома
Отбор наиболее востребованных и реализуемых решений
Старт подготовки к пилотированию решений 1 волны
Выпуск распоряжения Правительства Москвы
12.07
28.06
28.06
27.04
Проработка вариантов реализации решений
27.04
31.05
Проведение исследования с гражданами
ДИТ
ДИТ
5 Департаментов и 12 подведомственных организаций
ДИТ
Ответственные
13.07
01.08
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Начало ввода в частичную эксплуатацию решений 1 волны
01.10
ДИТ
Правительство Москвы

## Slide 13: Приложение

## Slide 14: Для запуска пилотов необходимо отобрать решения умного дома важные для граждан и технически реализуемые
Решения умного дома 1 очереди пилотирования
Важность для граждан
Сложность реализации
Матрица оценки решений умного дома
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
Решение
44
Наиболее полезных решения умного дома отобрано
1,5 тыс.
Москвичей будет опрошено
4
Фокус-группы
5
Департаментов привлечено
58
Параметров оценено
Анализ лучших практик
Тестирование важности для граждан
Оценка сложности реализации
28
Домов проверено на соответствие
Решения умного дома 2 очереди пилотирования

## Slide 15: Описание решений для умного дома
Безопасность (1/2)
Название решения
Описание решения
Автоматизированное выявление нарушений правопорядка по видеонаблюдению
Онлайн мониторинг за происходящим внутри и снаружи здания, распознает паттерны нарушений (драки, несанкционированный доступ на территорию и т.д.) или угроз и передает данные в ОДС/на охрану
Автоматизированное наблюдение за соблюдением чистоты
Камеры видеонаблюдения сами идентифицируют нарушения чистоты на территории за счет технологии видеоаналитики.​ Если система обнаружила нарушения, информация передается в городские службы для их оперативного устранения.
Автономное патрулирование территории дронами
Территорию патрулируют дроны, которые фиксируют нарушения и отправляют в диспетчерскую фото неисправностей. Неправильная парковка, бесхозные объекты, сломанные элементы во дворе и другие типы неисправностей могут быть зафиксированы роботами
Автоматизированный мониторинг и реагирование на протечки
На трубах устанавливаются датчики протечки, которые мониторят ее возникновение. В случае, если протечка произошла, шаровые краны, размещенные на трубах, автоматически перекрывают воду во всей квартире
Автоматизированный мониторинг и экстренное реагирование на возгорания
Система наблюдения за безопасностью, работающая в круглосуточном режиме, способна распознать дым от возгорания. Система распознает, где произошла экстренная ситуация, и передает информацию соответствующим службам и владельцу пострадавшей квартиры
Видеонаблюдение с возможностью подключения граждан
С мобильного устройства можно наблюдать за ребенком на спортивной площадке, а также как подъезжают и паркуются гости. Облачный видеоархив хранит видео от 7 до 30 суток, с возможностью вернуться на неделю назад
Автоматизированное управление эвакуацией
На пути эвакуации установлены световые маркеры, используя которые можно легко найти выход из дома. Система звукового оповещения подскажет, что произошло и как выбраться из здания
Безопасность
Применение
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации

## Slide 16: Описание сценариев для умного дома
Безопасность (2/2)
Безопасность
Виртуальная копия здания позволяет посмотреть, как в кран квартиры попадает вода, откуда берется интернет и свет. Данные со всех датчиков, установленных в доме и на территории комплекса, собираются и анализируются, поэтому о неисправностях можно будет узнать заранее
Цифровой двойник дома с прогнозной аналитикой состояния дома
Установленные в комнатах сенсоры реагируют на движение в квартире в отсутствие хозяев. В случае обнаружения движения датчик посылает сигнал владельцам и вызывает полицию. В этом случае вызов происходит даже быстрее, чем если бы звонил человек
Системы защиты от взломов и краж
Камеры видеонаблюдения можно установить в нескольких комнатах квартиры. Они будут вести постоянную съемку в отсутствие хозяев. Подключиться к камерам наблюдения в режиме онлайн можно из любой точки мира через приложение на смартфоне
Удаленное видеонаблюдение за квартирой
Фиксация факта и времени посещения персоналом управляющей организации мест общего пользования с помощью технологии распознавания лиц камерами городского видеонаблюдения
Идентификация лиц, представляющих различные виды услуг
Связь с диспетчером в множестве домовых локаций
Кнопки связи с диспетчером установлены в лифтовых холлах, лифтовых кабинах, подвальных помещениях, тепловых пунктах, электрощитовых, на паркинге и шлагбауме. Связь с диспетчером для оперативного решения любых неотложных ситуаций осуществляется в круглосуточном режиме
Видеодомофон в мобильном телефоне
Сервис позволяет принимать вызовы от гостей и открывать им двери подъезда прямо в мобильном телефоне, даже если вы не дома. Система круглосуточно ведет журнал посещений, где сохраняются фото и видео гостей
Применение
Городское видеонаблюдение
Название решения
Описание решения
Централизованное облачное хранение видео с камер. Доступ к просмотру камер в режиме онлайн и архивной информации предоставлен городским службам и правоохранительным органам. Осуществляется мониторинг лиц, числящихся в розыске
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации

## Slide 17: Описание сценариев для умного дома
Энергоэффективность
Энергоэффективность
Свет на крыльце и в подъезде автоматически зажигается только в темное времени суток или когда на территорию заходит человек.
Система «умного» освещения с автоматическим включением света при наступлении темноты во дворе помогает жителям чувствовать себя комфортно и экономить на электричестве
Умное освещение
Рекуперация тепловой и электрической энергии
Рекуперация тепловой энергии используется в системах вентиляции: для обогрева дома может быть использована энергия выводимого из дома воздуха.
Рекуперация уменьшает потери тепла и улучшает качество воздуха в помещении – удаляет лишнюю влагу, углекислый газ и запахи
Использование альтернативных источников энергии
Солнечные батареи, установленные на крыше, производят энергию, не выделяя вредных отходов и не вредя природе. Энергия, полученная от солнца, будет распределяться между квартирами, что позволит жильцам меньше платить за использованные ресурсы
Умные счетчики
Показания счетчиков автоматически передаются в ресурсные организации. Оплата рассчитывается по индивидуальному счетчику исключительно за потребленные ресурсы, а не по нормативу. Оплатить все начисления единым платежом можно в приложении на мобильном телефоне
Применение
Название решения
Описание решения
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации

## Slide 18: Описание сценариев для умного дома
Комфорт (1/4)
Комфорт
Зарядка электромобилей
Точки быстрой зарядки, установленные во дворе, способны полностью зарядить электромобиль типа Nissan LEAF приблизительно за 120 минут. Многие электромобили имеют совместимое приложение для смартфонов, что позволяет следить за уровнем заряда в режиме онлайн
Зарядка электровелосипедов, скутеров и пр.
Зарядные станции могут обслуживать электровелосипеды, моноколеса, самокаты, скутеры и др. Если устройство требует долгой зарядки, то его можно оставить на зарядке на ночь
С помощью навигационных табличек не только жители дома, но и их гости смогут найти подземный паркинг и подъезды, а также сориентироваться в квартале и на близлежащих улицах
Инфопанели с навигацией по территории
Умный шлагбаум
Шлагбаум открывается автоматически при подъезде к нему. Также оборудован кнопкой вызова диспетчера. Сервис позволяет открывать шлагбаум прямо с мобильного телефона. Умный шлагбаум пропускает автоматически только автомобили специальных и коммунальных служб
Онлайн мониторинг парковочных мест
Данные о занятых и свободных парковочных местах можно найти в мобильном приложении. Отслеживаются все парковочные сектора – наземные и подземные – поэтому всегда можно найти удобное место для парковки
Единое мобильное приложение для дома
Единое приложение с важной информацией о доме, чатами, обратной связью и контролем всех смарт систем в квартире
На крыше дома будет построена и оборудована площадка для обслуживания, взлета и посадки вертолетного такси. В экстренном случае летательные аппараты медицинского назначения и службы быстрого реагирования смогут оперативно приземлиться прямо на крыше и оказать необходимую помощь
Место для посадки легких летательных аппаратов
Применение
Название решения
Описание решения
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации

## Slide 19: Описание сценариев для умного дома
Комфорт (2/4)
Комфорт
У подъезда будет установлен постамат с ячейками, в которые беспилотные средства смогут доставлять товары, еду и посылки. Постамат будет синхронизирован с приложением, которое проинформирует, как только товар появится в ячейке. Через приложение можно будет также посмотреть уровень загруженности постамата
Пункты для беспилотной доставки с помощью дронов
Безбарьерная среда
В доме создана среда, в которой люди с ограниченной мобильностью могут свободно передвигаться: лестницы оснащены рельсами, крыльцо – пандусами и вертикальным подъемником, входные двери и двери лифта достаточной ширины.
Для удобства слабовидящих жильцов здание имеет тактильные поверхности перед входом в дом, лифт и квартиру, где проживает слабовидящий; лифт оснащен функцией голосового обозначения этажей.
Общегородской Wi-Fi во дворе
Wi-Fi действует во на всей территории двора. Доступ к сети получают все жильцы дома. С помощью Wi-Fi-сети также работают устройства, предоставляющие различные сервисы для жителей
Единый электронный ключ доступа
С помощью одного ключа можно попасть в любую необходимую часть дома: квартиру, подъезд, подземный паркинг, кладовку, крышу и т.д. Помещения, к которым необходимо привязать ключ, можно выбрать самостоятельно. Ключ синхронизируется с приложением, в котором можно добавить или убрать совместимые с ним помещения, а также заблокировать ключ в случае утери
Применение
Название решения
Описание решения
Автоматизированные пункты выдачи заказов
Заказ можно получить в любое удобное время прямо в своем доме. Постамат оборудован антивандальными ячейками с автоматизированными цифровыми замками. Ключ от цифрового замка можно передать члену семьи или даже соседу
Единый диспетчерский центр
Жильцы могут обратиться в Единый диспетчерский центр для решения любых вопросов: от получения помощи при аварийных ситуациях до наведения чистоты на придомовой территории
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации

## Slide 20: Описание сценариев для умного дома
Комфорт (3/4)
Комфорт
Временные цифровые ключи доступа в квартиру
Временный электронный ключ можно отправить другу, родственнику или гостю, даже если вас нет на месте. Возможно настраивать ограничения по времени, или отозвать ключ, когда это требуется
Вне зависимости от времени года и погодных условий в подъезде всегда будет стоять комфортная температура, а воздух будет чистым и увлажненным. Можно выбрать комфортные температуру и уровень влажности воздуха для каждой комнаты
Климат-контроль
Автоматизированный контроль наполнения мусорных баков
Система мониторинга наполнения контейнеров с помощью датчиков с применением мобильного приложения для навигации водителей и сдачи ими фотоотчетности
Снегоплавильный пункт
Уборка дорог и тротуаров становится гораздо эффективнее при наличии снегоплавильного пункта – число парковочных мест не уменьшается из-за сугробов, и кучи снега больше не мешают движению
Умные бытовые устройства
В квартире можно установить «умную» лампочку, включающуюся через приложение, робот-пылесос, который убирает сам, «умную» духовку с функцией удаленного контроля и другие устройства. Всеми «умными» приборами можно управлять через виртуального помощника
Применение
Единый электронный платежный документ
Название решения
Описание решения
Сервис позволяет оплатить все коммунальные и коммерческие услуги одним кликом. Все ежемесячные платежные обязательства и необходимые суммы отражаются в одном приложении – больше нет необходимости скачивать отдельные приложения и получать отдельные квитанции для каждого типа услуг
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации

## Slide 21: Описание сценариев для умного дома
Комфорт (4/4)
Комфорт
Применение
Умный домашний помощник
С помощью смартфона, подключенного к интернету, можно, например, вскипятить чайник или охладить квартиру в жаркий день еще до прихода домой. Узнавайте погоду, время начала футбольного матча, включайте музыку, выключайте свет и многое другое
Система распознавания и реагирования на шум
Система понимает, в какое время нельзя шуметь, распознает источник шума и отправляет информацию, если шум превышает норму. В случае ремонта граждане могут согласовать с соседями время проведения шумных работ в отведенные для этого часы
Интернет-телевидение
Благодаря подключению к интернету, телевизор, помимо обычных телеканалов, может транслировать стриминговые сервисы, игровой контент и многое другое. Телевизор анализирует предпочтения и подбирает на их основе новые фильмы и сериалы
Интернет от любого провайдера
Необходимая инфраструктура закладывается еще на этапе строительства дома. Она позволяет жителям легко подключиться к любому провайдеру. Провайдеры предложат лучшие условия, чтобы житель выбрал именно их
Инфоматы для представления услуг и важной информации
С помощью инфомата можно получить некоторые госуслуги или записаться на прием, узнать, какие документы нужно собрать. На информационном табло можно открыть карту и узнать, как добраться до ближайшей аптеки или через сколько приедет автобус.
Вендинговые автоматы
Автомат работает 24 часа в сутки и пополняется ежедневно, что позволяет приобретать еду, средства личной защиты и гигиены, а также другие товары в любое время. Автоматы синхронизированы с приложением, через которое можно оставить заявку на регулярную поставку в автоматы необходимых товаров
Название решения
Описание решения
Автоматический контроль за состоянием окружающей среды
Система комплексного наблюдения за состоянием окружающей среды,включая мониторинг соответствия показателей качества воды, атмосферного воздуха, почв и т. д.
Дом
Придомовая территория
Квартира
Решения с низким приоритетом реализации
Решения с высоким приоритетом реализации
Решения со средним приоритетом реализации